## Slide 1
09. 향후 계획 — 대시보드 사내망 이전
Dashboard Migration: GitHub Pages → Internal Network
현재 구조 (AS-IS)
GitHub Actions
└─ 테스트 실행 (PC + MW)
└─ publishResults() → gh-pages에 직접 기록
└─ updateProgress() → gh-pages에 직접 기록
└─ git push → main 브랜치
└─ peaceiris/actions-gh-pages@v3
→ public/ 폴더를 gh-pages 브랜치로 배포
대시보드 (index.html)
└─ https://daewon82.github.io/hanssem-qa-system/
└─ progress.json URL: gh-pages 하드코딩
└─ GitHub API 폴링 (워크플로우 상태 확인)
└─ PAT 토큰: index.html에 내장
→
이전
이전 구조 (TO-BE)
GitHub Actions ← 변경 없음
└─ 테스트 실행 (PC + MW) ← 변경 없음
└─ publishResults() ← 내부 서버 URL로 수정 필요
└─ updateProgress() ← 내부 서버 URL로 수정 필요
└─ git push → main 브랜치 ← 변경 없음
└─ 배포 방식 변경
기존: peaceiris/actions-gh-pages@v3
변경: scp / rsync → 내부 웹 서버
대시보드 (index.html)
└─ https://내부망주소/qa-system/ ← URL 변경
└─ progress.json URL ← 내부 서버 URL로 수정
└─ GitHub API 폴링 ← 내부망→GitHub 가능 여부 확인
└─ PAT 토큰 ← 내부망→GitHub 접근 필요 여부 확인
변경 범위 요약
변경 없음 ✅
테스트 코드 전체 / GitHub Actions 워크플로우 / 결과 JSON 구조
수정 필요 ⚠️
utils.ts — publishResults·updateProgress의 gh-pages URL index.html — progress.json URL, GitHub API 폴링 URL
변경 필요 🔄
배포 방식 — actions-gh-pages → 내부 서버 전송(scp/rsync) 내부망→GitHub API 접근 가능 여부에 따라 PAT 정책 재검토